Pályázati ajánlat

**Projekt csapat:**

A projekt megvalósulásáért felelős személy/ek:

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt vezető/tag | Szász Gergő |

A projekt megrendelője:

|  |
| --- |
| A FKN cég megbízott személye: Czapp Sándor Elek |

Projekt részért felelős személy feladatai:

|  |  |
| --- | --- |
| Szász Gergő | Projekt menedzsment, weblap tervező, kockázat felmérés, weblap fejlesztő, adatbázis fejlesztő, |

A projektben részvevő személyek pont száma a dokumentációk feldolgozása után:

|  |  |
| --- | --- |
| Szász Gergő | 100 |

**Mérföldkövek:**

Fázisok:

|  |  |
| --- | --- |
| Feladatkörök | Leadás dátuma |
| weblap megtervezése | 2023.03.17 |
| weblap alapjainak elkészítése és dinamikussá fejlesztése (funkciók, alap felépítés) | 2023.03.18-2023.03.20 |
| adatbázis elkészítése | 2023.03.21-2023.03.23 |
| weblap összekötetése az adatbázissal | 2023.03.24-2023.03.26 |
| weblap design | 2023.03.27-2023.03.28 |
| prezentáció elkészítése és előadása | 2023.03.29 |

A megrendelővel a kapcsolat fent lesz tartva így igényei alapján lesznek a módosítások. A megrendelő újabb plusz kéréseit, kívánsága esetében plust költség elbírálás lesz.

**Elérni kívánt pont: 100**